CAHIER DES CHARGES

PROJET : Conception et développement d’une application web (FiscalTrack) de suivi des déclarations fiscales intégrant une mini-GED : cas de l’entreprise TIA INTERNATIONNAL LTD.

| Rédigé par : | NZOUENGUE NDJANTOU DUREL |
| --- | --- |
| Filière : | GENIE INFORMATIQUE |
| Spécialité : | GENIE LOGICIEL |
| Niveau : | Niveau II |
| Date de rédaction du cahier des charges : | Du 22/08/2026 au 29/08/2026 |

Sommaire

I.	PRÉSENTATION DU PROJET	3

1)	CONTEXTE	3

2)	PROBLEMATIQUE	4

3)	OBJECTIFS	5

A.	Objectif général	5

B.	Objectifs spécifiques	5

II.	PRÉSENTATION DES ACTEURS DU SYSTEME	6

III.	FONCTIONNALITES	6

1.	Fonctionnalités de base de l’application :	6

2.	Fonctionnalités métier de l’application	7

IV.	EXIGENCES FONCTIONNELLES	8

V.	EXIGENCES NON FONCTIONNELLES	9

A.	Sécurité	9

B.	Performance	9

C.	Compatibilité	9

D.	Disponibilité	9

VI.	CONTRAINTES TECHNIQUES	9

1.	Description des outils technologiques	10

VII.	INTERFACES UTILISATEURS	10

1.	Maquettes	10

2.	Principe d’ergonomie	11

3.	Charte graphique	11

VIII.	BASE DE DONNEES	11

IX.	LIVRABLES	12

X.	PLANNING PREVISIONNEL	12

XI.	CRITERE DE REUSSITE	13

XII.	RISQUES IDENTIFIES	13

XIII.	COUTS	13

XIV.	CONCLUSION	13

# PRÉSENTATION DU PROJET

## CONTEXTE

Dans le cadre de ma formation académique au sein de l'entreprise TIA INTERNATIONAL LTD, le but a été de prendre connaissance des différentes activités réalisées, d'identifier les difficultés lors du déroulement des tâches, de proposer une solution pour remédier aux difficultés et aussi d'anticiper aux innovations de la future solution. Cependant, dans un environnement professionnel de plus en plus marqué par la transformation numérique, les cabinets de comptabilité notamment celui de TIA INTERNATIONAL LTD, sont appelés à moderniser leur méthode de travail afin d'améliorer leur efficacité, leur productivité et la qualité des services offerts à leurs clients. Les activités administratives et comptable au sein de ces entreprises nécessitent en effet la manipulation d'un volume important de document tels que les factures, reçus, devis, les avis d'imposition et des divers rapports destinés aux clients ou aux partenaires. L'utilisation de certains outils numériques comme sage 100 comptabilités, les sites DGI CAMEROUN et CNPS CAMEROUN dans le traitement des activités, ne couvrent pas suffisamment :

- L’organisation sécurisée, la recherche et l’accès à distance aux documents :

Les documents restent en grande partie physiques (classeur), les factures génères par les sites de déclaration sont souvent imprimées puis classées (d’autres sont stockées sur plusieurs ordinateurs dans des dossiers), sans dépôt numérique central.

- Le suivi des échéances fiscales des contribuables

L’ensemble des contribuables sont enregistrés dans un tableau de bord sur Excel.

- L’alerte avant les dates limites des paiements

Les rappels d’échéances se font manuellement : le risque d’oubli et la perte de temps sont élevés.

Ce projet est nécessaire car la solution qui en découle résoudre des problèmes réels auxquels font face des entreprises de gestion comptable et fiscale notamment l'entreprise TIA INTERNATIONAL LTD.

## PROBLEMATIQUE

Étant donné que l'entreprise utilise déjà un système de gestion intégré sage 100 comptabilités, les sites DGI CAMEROUN et CNPS CAMEROUN, elle continue toujours à rencontrer des difficultés qui sont liées aux limites de ce système. Ces difficultés peuvent être décrite comme suit :

- La mauvaise gestion de la documentation au sein d’entreprise.

Ce problème découle du manque d'organisation des documents. En d'autres termes, l'organisation des pièces n'est pas sécurisée, ce qui pourra entraîner la perte de documents. De plus, l'absence d'un moyen de recherche rapide des documents. Par exemple, si un comptable veut retrouver une pièce qui servira de justificatif pour son client, il ne pourra pas effectuer sa recherche rapidement car les documents ne sont pas centralisés et organisés. Le stockage non numérisé des documents. En d'autres termes, les pièces sont conservées sous leur forme physique dans les classeurs physiques et cela ne permet pas une accessibilité aux documents à distance. Par exemple, si le comptable n'a pas à sa disposition un justificatif pour son client, il ne pourra pas parvenir à ce justificatif depuis son emplacement. De plus, les factures générées par le site ne sont pas stockées à un endroit bien précis qui pourra permettre de retrouver facilement les factures, mais plutôt imprimées et rangées dans les classeurs physiques.

- L'absence de moyen de prévention de l'arrivée des dates d'échéance :

Le moyen de prévention de l'arrivée des dates de paiement par les comptables aux clients nécessite assez de temps. Par exemple, s'ils ont un grand nombre de contribuables à rappeler cela fera perdre en temps.

Dès lors la question fondamentale qui se pose est la suivante : comment concevoir et mettre en œuvre une application web de suivi des déclarations intégrant une mini-GED qui va non seulement résoudre le problème de gestion des documents mais aussi pallier aux problème de prévention des dates d'échéance fiscales au sein de l'entreprise TIA INTERNATIONAL LTD.

## OBJECTIFS

### Objectif général

Pour remédier à toutes ces difficultés, l'idée est de mettre en œuvre FiscalTrack, une application web permettant de :

- Suivre les déclarations de chaque contribuable

- Centraliser, classer, rechercher et consulter les documents de l’entreprise et les pièces liées aux contribuables

- Gerer les comptes des membres de l’entreprises

- Accéder aux données à distance, pendant les heures de travail du cabinet.

### Objectifs spécifiques

L'implémentation de cette solution doit remplir les objectifs suivants :

- Gérer les documents (enregistrement, recherche, consultation, modification, téléchargement, impression, archivage, classement à partir des filtres) dans la mini-GED

- Gérer les contribuables (enregistrement, recherche, consultation, modification, classement à partir des filtres)

- Rendre les données accessibles en ligne.

- Relier chaque contribuable a son dossier

- Suivre les déclarations de chaque contribuable (signaler l’arrivée ou le dépassement d’une date d’échéance par notification, mettre à jour la situation d’un contribuable après contrôle hors application)

# PRÉSENTATION DES ACTEURS DU SYSTEME

| UTILISATEURS | ROLES |
| --- | --- |
| Administrateur | - Gérer les comptes utilisateurs. - Gérer l’ensemble des opérations du système. |
| Comptables | - Gérer des documents - Gérer des contribuables - Recevoir des notifications |
| Responsable fiscal | - Suivre des déclarations - Recevoir des notifications |

Tableau 1 : présentation des utilisateurs

# FONCTIONNALITES

Présentation des fonctionnalités par module :

### Fonctionnalités de base de l’application :

| Modules | FONTIONNALITES DE BASE |
| --- | --- |
| Authentification | - Se connecter (connexion) - Se déconnecter (déconnexion) |
| Gestion des comptes utilisateurs | - Créer un compte - Rechercher un compte - Modifier un compte - Consulter un compte - Supprimer un compte - Désactiver un compte |

Tableau 2 : fonctionnalités de base

### Fonctionnalités métier de l’application

| Modules | FONTIONNALITES METIERS |
| --- | --- |
| Gestion des documents | - Ajouter (enregistrement des informations du document et le fichier numérique à importer). - Consulter la liste des informations sur les documents et voir l’aperçue du fichier numérique. - Modifier les informations du document et enregistrer les modifications. - Supprimer un document - Télécharger un document - Rechercher un document - Classer les documents à l’aide des filtres - Imprimer un document - Archiver un document |
| Gestion des contribuables | - Ajouter (enregistrement des informations d’un contribuable) - Consulter la liste des contribuables - Modifier et enregistrer les modifications - Supprimer - Télécharger - Rechercher - Classer les contribuables à l’aide des filtres |
| Gestion des déclarations fiscales | - Enregistrer les informations de déclaration des contribuables (contribuable concerne, date d’échéances, date de création, type de déclaration, organisme, justificatif(document), statut de déclaration (à effectuer, en cours, déclaré)). - Enregistrer le lien de vérification de chaque contribuable. - Vérifier la situation d’un contribuable à travers les liens qui mènent vers les sites de la DGI et de la CNPS. - Consulter la liste des déclarations. - Modifier les informations de déclaration des contribuables - Télécharger les justificatifs après déclaration. |
| Notification | - Détecter les dates d’échéances proches - Notifier l’utilisateur d’une échéance proche - Notifier l’utilisateur d’une échéance dépassée - Consulter les notifications - Marquer une notification comme lu. |

Tableau 3 : fonctionnalités métiers

# EXIGENCES FONCTIONNELLES

Après implémentation de la solution, l'application doit pouvoir permettre aux utilisateurs de :

- Se connecter,

- Enregistrer un document

- Rechercher et consulter un document

- Modifier les informations d'un document

- Télécharger un document

- Classer les documents à l'aide des filtres

- Créer un contribuable et l'associé à un document

- D'accéder aux données à distance

- Enregistrer les dates limite de paiement de chaque contribuable

- Mettre à jour le statut d'une échéance

- Récupérer les factures générées et les stocker

- Envoyer automatiquement les rappels de paiement par notification aux employes de l’entreprise.

# EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

## Sécurité

- Authentification obligatoire pour toute page métier.

- Mots de passe stockés de façon sécurisée (hachage, jamais en clair).

- Protection de la base contre les injections SQL (requêtes préparées).

- Contrôle d’accès par rôle (un comptable ne gère pas les comptes membres).

- Session invalidée à la déconnexion ; pas d’accès aux pages protégées ensuite.

## Performance

- Temps de réponse acceptable pour les actions courantes (listes, formulaires).

- Téléchargement et aperçu des documents efficaces.

## Compatibilité

- Compatible avec les navigateurs courants (cible de test : Microsoft Edge).

- Interface adaptée aux différentes tailles d’écran (desktop et mobile).

## Disponibilité

- Disponible pendant les heures de travail du cabinet.

- Consultation des données à distance dès lors que l’application Laravel et MySQL sont joignables.

# CONTRAINTES TECHNIQUES

## Description des outils technologiques

L'application doit être responsive (mobile et desktop)

- Front-end: HTML, CSS, JavaScript,

- Framework : Bootstrap

Les données de l'application doivent être accessible à distance

- Stockage centralisé des fichiers en ligne : supabase (Storage)

Les métadonnées doivent être stocké en local

- Backend : PHP,

- Base de données locale : MySQL

- Serveur : Xampp serveur

Environnement de développement et de test

- IDE : Visual studio code

- Navigateur : Microsoft Edge

# INTERFACES UTILISATEURS

## Maquettes

Pages : page d’ouverture de l’application, page de connexion, Dashboard (contribuables, documents, déclaration, notification, compte utilisateur)

- Maquette d’ouverture de l’application : elle permet de fait comprendre à l’utilisateur ce que fait l’application.

- Maquette de connexion : c’est l’interface qui permet à l’utilisateur de s’authentifier.

- Maquette Dashboard : elle varie selon le choix du rôle à la connexion. C’est l’interface où se trouve :

- Une sidebar : le logo de l’application, le menu latéral (contribuables, documents, archives, déclarations, notification, comptes utilisateurs)

- L’écran centrale (administrateur) : constitué du nombre de contribuables enregistrés, de documents enregistrés, de déclarations en attente, le taux de déclaration manquée déclarée, le calendrier de déclaration, l’historique des activités récentes et les échéances à venir.

- La appbar : constituée du profil utilisateur, cloche de notification.

## Principe d’ergonomie

- Navigation latérale persistante vers les modules.

- Barres de recherche et filtres.

- Actions clairement identifiées.

- Notifications visibles depuis l’environnement de travail des utilisateurs.

- Responsive : desktop/mobile.

## Charte graphique

Couleurs principales :

- Bleu profond et Bleu vif (sidebar, formulaires d’affichage, boutons)

- Blanc (fond d’écran principale)

- Marron (tableau des contribuables)

- Vert, (boutons)

- Gis clair et fonce (écran centrale de la page principale)

# BASE DE DONNEES

Tables principales :

- Utilisateurs (IdUtilisateur, nom, prenom, telephone, email, motDePasse, datedecreation).

- Rôle (IdRole, LibelleRole).

- Document (IdDocument, Date, Montant, NomDocument, Fournisseur, Numerodoc).

- Déclarations (IdDeclaration, Statut, Datecreation).

# LIVRABLES

- Maquettes UI/UX des principales interfaces.

- Diagramme de cas d’utilisation.

- Scenarios textuels des cas d’utilisations.

- Diagrammes de séquence des cas d’utilisation principaux.

- Diagramme de classe.

- Diagrammes d’activités

- Modèle conceptuel des données.

- Application web FiscalTrack.

- Documentation technique d’installation et de déploiement.

- Guide utilisateur.

- Code source versionne avec GitHub.

# PLANNING PREVISIONNEL

La réalisation de FiscalTrack nécessite une organisation méthodique des différentes activités afin de respecter les objectifs du projet et les délais prévus. Le planning prévisionnel permet ainsi de répartir les tâches dans le temps, depuis l’analyse des besoins et la conception du système jusqu’au développement, aux tests et à la livraison de l’application.

Le projet est prévu sur une période de trois mois (du 22/06/2026 au 30/08/2026), soit douze semaines. Les différentes étapes sont organisées de manière progressive, avec une première phase consacrée à l’analyse et à la conception, une deuxième phase dédiée à la mise en place technique et au développement des fonctionnalités, puis une dernière phase consacrée à l’intégration, aux tests, aux corrections, à la documentation et à la livraison finale. Ce planning permet de suivre l’avancement du projet et de s’assurer que chaque activité est réalisée dans les délais prévus.

| Phases | Durées en semaines |
| --- | --- |
| Phase d’analyse et de conception | 03 |
| Phase de mise en place de l’environnement | 01 |
| Phase de développement | 03 |
| Phase de test et débogage | 02 |
| Phase de finalisation et rapport | 03 |

Tableau 4 : planning prévisionnel

# CRITERE DE REUSSITE

- L’administrateur peut créer un utilisateur qui se connecte à son compte crée

- Un document d’entreprise peut être importé, retrouvé par recherche et téléchargé

- Un contribuable peut être crée avec un document associé

- Une notification est générée après enregistrement d’une date d’échéance.

- Un utilisateur peut saisir un résultat de contrôle

- Un utilisateur déconnecté ne peut plus ouvrir une page métier sans se reconnecter.

# RISQUES IDENTIFIES

| Risques | Solutions |
| --- | --- |
| Difficultés de compréhension des besoins | Validation régulière des maquettes, scenarios. |

# COUTS

# CONCLUSION

Le projet consiste à concevoir et développer une application web de suivi de déclarations intégrant une gestion électronique des documents. Sa réalisation va permette aux entreprises de toujours se souvenir des dates d’échéances pour éviter des pénalités, d’avoir une organisation centralisée et sécurisée des documents et leur accessibilité a tout emplacement des utilisateurs de l’application, et enfin de suivre les dossiers des clients enregistrés dans l’application.